**工作日志**

时间： 2017 年 4 月 28 日 4 月份第 4 周

姓名：姜鑫

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | 序号 | 工作内容 | 实际完成情况 | 耗费时间 | 工作详情 | | 备注 |
| 遇到的问题 | 处理情况 |
| 本周工作总结 | 1 | 开会确定本周分工 | 确定了本周工作安排 | 0.5h |  |  |  |
| 2 | 修改需求说明书设计实现部分 | 完成需求规格说明书设计实现部分的修改 | 2.5h |  |  |  |
| 3 | 设计实现方案 | 设计并完成了spark的部分代码 | 6h |  |  |  |
| 4 | 写本周工作日志 | 完成本周工作日志 | 0.5h |  |  |  |