**工作日志**

时间： 2017 年 5 月 26 日 5 月份第 13 周

姓名：陈少杰

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | 序号 | 工作内容 | 实际完成情况 | 耗费时间 | 工作详情 | | 备注 |
| 遇到的问题 | 处理情况 |
| 本周工作总结 | 1 | 开会确定本周任务安排 | 确定了本周工作内容 | 1h |  |  |  |
| 2 | 会议记录&更新mpp文件 | 记录会议讨论问题&更新mpp文件 | 1h |  |  |  |
| 3 | 修个测试需求说明书 | 修改测试需求说明书 | 2h |  |  |  |
| 4 | 学习测试工具 | 学习测试工具 | 1h |  |  |  |
| 5 | 对E组进行测试需求评审 | 评审E组测试需求说明书 | 1h |  |  |  |
| 6 | 继续修改测试需求说明书 | 根据G、A组反馈修改测试需求说明书 | 0.5h |  |  |  |
| 7 | 软件测试 | 完成部分软件功能测试 | 2h |  |  |  |
| 8 | 写软件测试分析说明书 | 写当前已测部分的测试分析说明书 | 1h |  |  |  |
| 9 | 制作PPT、展示 | 制作PPT、展示 | 2h |  |  |  |