**工作日志**

时间： 2017 年 3 月 24 日 3 月份第 4 周

姓名：陈少杰

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性 | 序号 | 工作内容 | 实际完成情况 | 耗费时间 | 工作详情 | | 备注 |
| 遇到的问题 | 处理情况 |
| 本周工作总结 | 1 | 开会确定项目目标 | 确定了项目预计达到的目标 | 1.5h |  |  |  |
| 2 | 会议记录 | 记录会议讨论问题 | 1h |  |  |  |
| 3 | 继续学习MSproject使用方法，并更新mpp文件 | 增加本周计划任务 | 1.5h | Project几种时间的关系 | 通过查资料，明白了几种时间的区别 |  |
| 4 | 对D组项目计划进行评价 | 对D组项目计划进行评价 | 1h |  |  |  |
| 5 | 查找spark streaming相关需求，切分需求 | 将功能需求进行切分， | 6h | 对spark streaming了解少，切分难度大 | 广泛收集资料，完成切分 |  |
| 6 | 完成两个部分的功能需求，确定用例，画用例图 | 完成两个部分的功能需求，确定用例，画用例图 | 4h |  |  |  |
| 7 | 制作PPT，并准备展示 | 完成PPT，并进行了需求展示 | 3h |  |  |  |