## Slide 1: Spark Streaming的分析与应用
陈少杰 姜鑫 蒲彦均 邹嘉欣

## Slide 2: 目录
1.工作量统计
2.数据分析与说明
3.制品水平说明
4.有效方法说明

## Slide 3: 项目统计
2017/3/1-2017/3/6/23 | 实验1：需求分析 |  |  |  |  |  | 实验2：需求评审（评审+复评审） |  |  |  |  |  | 
实验组序号 | 需求文档规模（字数） | 需求项数（RUCM用例描述数量） | 其他模型（类图、顺序图、状态图等，不含非规范的示意图） | 其他模型中包含的元素累积数（节点和边的数量） | 版本更新次数 | 累积工时（含需求修改工时） | 检查单中的检查项数量 | 互评审中给被评审组提出的问题数（评审+复评审） | 接收到的问题数（评审+复评审） | 老师的问题数（含各组存在的共性问题） | 接受并修改的问题数 | 评审报告字数 | 累积工时（不含需求修改工时）
F | 12196 | 5 | 类图 | 0 | 19 | 90 | 10 | 40 | 37 | 31 | 68 | 1717 | 41.5
 |  |  | 顺序图 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 流程图 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 状态图 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 用例图 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: 项目统计
实验3：改进与扩展 |  |  |  |  |  |  |  | 实验4：测试需求 |  |  |  |  |  | 
设计实现规模（字数） | 其他模型（类图、顺序图、状态图等，不含非规范的示意图） | 其他模型中包含的元素累积数（节点和边的数量） | 代码行数 | 问题数 | 修改的问题数 | 版本更新（最大）次数 | 累积工时数 | 测试需求和测试报告等文档规模（字数） | 测试需求用例数 | 测试数据（实例）数 | 测试类型 | 覆盖率 | 测试需求文档更新次数 | 累积工时（含需求修改工时）
1638 | 类图 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 64 | 11583 | 13 | 13 | 功能需求 | 100% | 7 | 111
 | 顺序图 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非功能需求 | 100% |  | 
 | 流程图 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计实现 | 100% |  | 
 | 状态图 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  | 
 | … | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: 项目统计
实验5：软件测试评审 |  |  |  |  |  |  | 实验6：项目计划 |  |  |  | 
检查单中的检查项数量 | 互评审中给被评审组提出的问题数（评审+复评审） | 接收到的问题数（评审+复评审） | 老师的问题数（含各组存在的共性问题） | 接受并修改的问题数 | 评审报告字数 | 累积工时（不含测试需求修改工时） | 项目计划书、小组会议记录和周记等累积字数 | 项目计划表（MPP）中分解的任务项数（含组合任务） | 项目计划耗费的实际工时数 | 项目计划（MPP）更新次数 | 项目的累积实际工时数
9 | 17 | 12 | 40 | 52 | 865 | 23 | 15300 | 15 | 157 | 13 | 620

## Slide 6: 项目统计
实验7：配置管理 |  |  | 实验8：统计分析 |  | 
版本更新此数（提交次数） | 配置管理报告等累积字数 | 累积工时 | 统计分析项数 | 统计分析报告字数 | 累积工时
3 | 7862 | 14 | 15 | 8011 | 62

## Slide 7: 工作量统计
统计项 | 统计小项 | 统计结果
制品规模 | 字数 | 12196
 | 用例数 | 5
制品复杂度 | 模型种类 | RUCM
 | 模型元素数量 | 5
 | 文档修改次数 | 19
工时 | 工时（人时） | 90
需求分析实验工作量统计结果如左表所示。需求分析包含部分初期资料收集以及需求规格说明书编写、修改等内容。
需求评审实验工作量统计结果如右表所示。需求评审主要包含需求规格说明书的评审，以及评审意见的汇总等工作。
统计项 | 统计小项 | 统计结果
制品规模 | 字数 | 3941
制品复杂度 | 评审次数 | 6
 | 提出问题数 | 40
 | 收到并修改问题数 | 68
工时 | 工时（人时） | 41.5

## Slide 8: 工作量统计
改进与扩展实验工作量统计结果如左表所示。改进与扩展主要包含环境配置、改进设计以及改进实现等内容。
测试需求评审实验工作量统计结果如右表所示。测试需求主要包含测试需求的分析和《测试需求规格说明书》的编写和修改，以及实际测试及测试报告编写。
统计项 | 统计小项 | 统计结果
制品规模 | 字数 | 1638
 | 代码行数 | 1500
制品复杂度 | 程序涉及功能模块 | 4
工时 | 工时（人时） | 123
统计项 | 统计小项 | 统计结果
制品规模 | 字数 | 11583
 | 用例数 | 13
制品复杂度 | 模型种类 | RTCM
 | 模型元素数量 | 13
 | 修改次数 | 7
工时 | 工时（人时） | 111

## Slide 9: 工作量统计
需求评审实验工作量统计结果如左表所示。软件测试评审主要包含测试需求说明书的评审、问题整理等内容。
项目计划与进度控制实验工作量统计结果如右表所示。进度计划主要包含《项目计划书》编写和修改、小组会议、会议记录、工作日志、和MPP文件修改等内容。
统计项 | 统计小项 | 统计结果
制品规模 | 字数 | 3716
制品复杂度 | 评审次数 | 4
 | 提出问题数 | 17
 | 收到并修改问题数 | 52
工时 | 工时（人时） | 23
统计项 | 统计小项 | 统计结果
制品规模 | 字数 | 15300
制品复杂度 | 更新次数 | 13
 | 分解任务项数 | 15
工时 | 工时（人时） | 157

## Slide 10: 工作量统计
配置管理实验工作量统计结果如左表所示。配置管理主要包含github的学习、配置管理文档的编写和修改。具体上传文档到github的工作分散到其他实验中了。
统计分析实验工作量统计结果如右表所示。统计分析主要包含统计分析报告、实验总结以及综合实验报告等内容
统计项 | 统计小项 | 统计结果
制品规模 | 字数 | 8011
 | 统计分析项数 | 15
制品复杂度 | 涉及文档数量 | 183
工时 | 工时（人时） | 62
统计项 | 统计小项 | 统计结果
制品规模 | 字数 | 7862
制品复杂度 | 上传次数 | 182
 | 文档版本更新次数 | 3
工时 | 工时（人时） | 14

## Slide 11: 数据分析与说明
数据的完整性和准确性
需求分析：主要统计的内容是《需求规格说明书》。因为该文档统计的重点不在于文档中包含的字数，因而这里增加了文档修改次数作为制品复杂度的内容。
需求评审：主要统计检查单、评审问题清单的字数。这部分并未涉及到模型、用例、代码等。因而这部分制品复杂度的衡量主要依靠评审次数、提出问题数和修改问题数。
改进与扩展：主要统计《概要设计文档》字数和代码行数。制品复杂度通过设计到功能模块数量来衡量。
测试需求分析：主要统计《测试需求规格说明书》的字数和包含的用例数。制品复杂度除了模型种类和数量以外，还包含了修改次数。
软件测试评审：主要统计检查单和问题清单的字数。而该实验重在在于组件互评和修改，因而复杂度主要依靠评审次数，提出问题数、修改问题数来衡量。
项目计划和进度控制：主要统计《项目计划书》、小组会议、会议记录、工作日志的字数。这里精确统计了所有文档的字数，最终得到总字数。而制品复杂度依靠更新次数，分解任务数来衡量。
配置管理：主要统计配置《变更与管理分析报告》字数，制品复杂度主要依靠上传次数和文档版本更新次数来衡量。
工作量统计：主要统计《工作量估计与统计分析》字数和分析的项数。制品复杂度主要靠其设计到的文档的数量来衡量。

## Slide 12: 数据分析与说明
影响因素与保证措施
需求文档和测试需求文档的影响，其经历过多次修改。而这些在字数统计中并不能体现。因而这里通过增加文档更新次数来保证数据的有效性。
工时统计，其最大的影响因素是工作日志中工时的估计准确度、以及任务计划与实际执行内容上的差别。所以每周初制定本周计划， mpp文件中任务分解要尽量细致。因而临时的任务变更会导致进度控制的不准确。而且，由于任务都很细致，我们无法对于每个小任务的实际工时进行精确记录。这样导致最终统计出来的工时等信息会更加不准确。
对于临时变更的任务，要及时在mpp文件中进行调整，以保证mpp文件中记录的工作与实际相符。在每周的工作日志提交之后，组长要对工作日志进行审核，防止出现估计偏差太大的工时。
对于github上传次数，由于本组很多交流通过微信群进行，因而提交次数不能很准确的反映更新的次数。

## Slide 13: 数据分析与说明
偏差估计
对于所有的文档，其字数统计结果均来源于对每个文档的字数统计，可以保证其正确性。对于工时统计，由于本组对工作日志的审核较严格，并依据个人经验进行把控，可以保证每个子任务的实际工时与记录工时的偏差控制在30%以内。由于各任务的工时记录不会全部偏高或全部偏低，因而总工时偏差可以认为在20%以内。对于文档更新次数的统计可能比实际更新次数要少得多，可能缺少一半左右。

## Slide 14: 制品水平说明
软件需求、测试需求
软件需求：在软件需求规格说明书中，我们对Spark的相关核心概念进行了梳理，总结了Spark Streaming的功能与非功能需求，并在调研中确定了以应用开发为核心的实验任务，确定了要实现的功能细节并对实现过程进行了设计明确。在开发、测试等后续工作中，软件需求规格说明书起到了极大的指导性作用，明确了工作目标，规范了名词术语等。
测试需求：测试需求规格说明书是对测试工作的指导性文件，在编写过程中，我们曾经出过与软件需求规格说明书中的术语不一致的情况，但是经过老师的及时发现与提醒，我们也快速进行了修正。测试需求说明书对测试工作起到了指导作用，保证了测试的充分性、规范性与合理性。在测试需求规格说明书的指导下，测试工作逐条展开，对Spark Streaming与开发的应用都做了详尽的测试。

## Slide 15: 制品水平说明
软件改进与扩展
软件基本功能：软件以格式化的微博数据为输入，经过软件的一系列处理流程，输出格式化的微博以及其分类标签。输入数据包含微博的所有者，发送时间，微博正文三个字段，输出数据包含以上三个字段以及微博分类标签。
实验结果：本小组对计划中的应用完成了基本功能的开发，实现了数据贯通，达到了预期的功能效果。
测试的充分性（覆盖率）：在测试工作中，我们遵照测试需求规格说明书中的测试点，测试规范，对Spark Streaming和本小组的应用进行了全面的测试。而测试需求规格说明书中的测试用例又是来源于软件需求规格说明书中的需求用例。测试工作的充分性也因此得到了保障，这都是严格遵照文档书写规范的结果。

## Slide 16: 制品水平说明
进度计划与控制
实验过程及其特点：进度计划与控制实验贯穿整个项目周期，每周都要对项目进行跟进。且每周的跟进结果的准确性，会很大程度的影响最终进度计划与控制结果的准确性。进度计划与控制实验使用的最主要的工具是MS Project。由于进度计划与控制不是一人可以完成的，每次都需要组内进行讨论，最终由组长进行会议记录并更新MS Project生成的mpp文件。
影响因素和监控方法：对于进度计划与控制实验，其最大的影响因素是工作日志中工时的估计准确度、以及任务计划与实际执行内容上的差别。在每周的工作日志提交之后，组长会对工作日志进行审核，防止出现估计偏差太大的工时。
效果分析和说明：本组对mpp文件的安排按照周来进行，每个大任务都对应着一周的工作内容。因而可以很容易看出来每周的计划工时与实际工时等内容，也能与每周的工作日志很好的对应起来。由于本组对每周工作日志的要求不够严格，未能每周按时提交，因而对工时估计结果会增大偏差程度。但由于本组对工作日志的审核较严格，并依据个人经验进行把控，可以保证每个子任务的实际工时与记录工时的偏差控制在30%以内。由于各任务的工时记录不会全部偏高或全部偏低，因而总工时偏差可以认为在20%以内。

## Slide 17: 制品水平说明
配置管理
影响因素：主要影响因素有人员分工，任务时间安排等
管理方法：通过github进行配置管理。负责人为我们小组的四位成员，每周各自的任务完成之后会直接上传到github中。有时并不能保证每日更新，但每当项目有新的进展，比如更新了某个文档，就会将该文档上传到github中，并进行简要的更新说明。汇总合并一般是由某个成员先将自己完成的部分上传至github,再由其他成员在这个基础上继续修改。每次修改都会在文档的版本变更记录中进行说明。
管理效果的分析和说明：通过github进行配置管理，小组成员之间可以有效的协同工作。同时可以避免版本混乱。此外，github提供了历史的记录，追踪和分析功能。

## Slide 18: 有效方法说明
软件需求分析 | 
目标 | 确定软件的需求，并撰写《软件需求规格说明书》
问题特点说明 | 此时处于项目前期，项目成员之间需要磨合，对项目也是刚刚接触的阶段，了解不深。此外，由于组员之间对选定的项目spark streaming的了解程度参差不齐，如何确定分工也是需要解决的问题。
实践要点 | 首先确定每位成员对我们组的项目spark streaming的了解程度：项目成员姜鑫和蒲彦均对项目有一些了解，而陈少杰和邹嘉欣对spark streaming基本没有了解，所以让前两位侧重于代码，后两位侧重文档。当然所有成员都需要加强对项目的学习和了解。此外，我们会共同商讨当前需要解决的问题，并把任务细分到个人。
结果 | 成功撰写出《软件需求规格说明书》
注意事项 | 在商讨过程中，如果分配给自己的任务有异议或者疑虑，一定要及时提出，大家共同沟通。
配置管理 | 
目标 | 利用Github进行配置管理
问题特点说明 | 在项目前期阶段，项目组成员对Github如何使用不太熟悉；对于文档的不断更新，怎么利用Github来控制版本迭代。
实践要点 | 项目前期阶段，因为蒲彦均对Github的基本操作较为熟悉，在他的帮助之下，其他三位成员也学习了Github的基本操作，并且可以完成文档的上传与同步等。每周各自的任务完成之后会直接上传到github中。有时并不能保证每日更新，但每当项目有新的进展，比如更新了某个文档，就会将该文档上传到github中，并进行简要的更新说明。一般是由某个成员先将自己完成的部分上传github,再由其他成员在这个基础上继续修改。每次修改都会在文档的版本变更记录中进行说明。
结果 | 顺利完成配置管理方面的实验内容。
注意事项 | 在上传新文档之前，应该先同步Github上的内容。

## Slide 19: 有效方法说明
改进和扩展 | 
目标 | 利用spark streaming 平台对微博数据进行分类
问题特点说明 | 需要确定整个设计实现的流程，以及文本分类的模型训练工具。每个设计实现步骤采用的方案也需要进一步确定。此外，可能存在一些诸如分布式模型调用等方面的工程问题
实践要点 | 小组成员共同讨论设计实现的基本方案，确定了详细实现方案。该方案主要包括四部分：模型训练、数据的产生、文本预处理以及文本的分类。
结果 | 撰写《概要设计文档》，并确定项目实现方案
注意事项 | 在进行编码实现之前需要确定整体方案。
测试需求评审 | 
目标 | 对D组、E组的测试需求进行评审
问题特点说明 | 需要对两组的测试策略进行了解，才能更好地对D、E两组的测试用例做出评审。
实践要点 | 我们一起开会确定了测试需求评审的分工，姜鑫和蒲彦均主要侧重于对D组进行评审，邹嘉欣和陈少杰则侧重于对E组进行评审。在评审过程中，如果遇到问题通过微信或者课程中心的讨论区积极与D、E组成员交流。
结果 | 完成对D组、E组的测试需求的评审，
注意事项 | 评审过程中遇到问题可积极与对方组的成员沟通。

## Slide 20
谢谢！